Cúcuta, 6 de abril del 2022

Sñr. Jhan Carlos Ramirez Navarro

Cordial Saludo.

Por medio de la presente, la Universidad de Pamplona, nos permitimos notificar la **ACEPTACIÓN** del ítem SUP-0001-01010101 o como su alias lo indica, Gestión de Usuarios del proyecto SocyUP a llevarse a cabo por JHAN CARLOS RAMIREZ NAVARRO a partir del próximo 11/04/2022.

Como se indicó en el Spring Backlog, Jhan Ramirez estará a cargo de la Gestión de Usuarios. Por su lado, Jhan Ramirez será responsable de:

* Diseñar el Formulario del Login – 32 horas
* Diseñar el Formulario del Registro de Usuarios – 16 horas
* Backend del Registro de Nuevos Usuarios – 40 horas
* Actualización de datos de Usuario (Incluye la foto de Perfil, de Portada y su Ubicación) – 48 horas
* Diseñar la pestaña para visualizar los datos del Usuario – 16 horas
* Encriptación en las Contraseñas – 4 horas
* Añadir JWT al iniciar sesión – 8 horas
* Validación de datos del usuario – 4 horas
* Diseño de apartado para búsqueda de demás usuarios – 8 horas
* Añadir botón para cerrar la sesión y eliminar el token – 2 horas

Esperamos que la culminación de estos Sprint se lleve a cabo bajo las condiciones y características estipuladas en el Spring Backlog.

Saludos cordiales,

George Orlando

GEORGE BRAIN ORLANDO VILLAMIZAR  
Gestor de Proyectos de Inversión Institucional

Universidad de Pamplona

Tel. 0975685303 ext. 115

Email: apoyo.planeacion@unipamplona.edu.co